Necesita

- Menos burocracia

- Quizá reuniones de comité

DUDA: Comités Dirección

- EN

- comercial

- DH? Cuando?

- No vamos a llegar

- Muy complicado - Integraciones

- Tocamos el come del negocio

- contrato que nos tiene pillados

s en crisis: equipo

in situ

2417

- Se ha aprovechado un cambio

regulatorio para hacer nueva aplicación

- Servicio, no proyecto

↳ Roadmap mal hecho y hemos

visto cosas que tienen que estar

antes

↳ Tenemos convivencia, Pero

no quieren retrasar respecto a marzo

↳ Tenemos defectos

y Queremos gente que conoce el

cliente

Is En producción pascuán cosas

Is servicio muchos horas, sábados

↳ Equipo mal

MENSAJES COMITÉ LUNES

- Contar lo que ha entrado nuevo

AYUDA: Hablar on Pedro

→ No vamos a llegar?

Y No

Is Comunicar

Ángel cree que no llegamos

↳@'llegamos?

↳ Qué falta?

Qué problemas

anticipamos

(podamos hacer algo para

llegar?

↳ No? → Comunicar